## Slide 1: 8º CONSELHO CONSULTIVO ALARGADO MINEA “CONTRATUALIZAÇÃO DE CLIENTES”
Saurimo, 11 e 12 de Setembro de 2018

## Slide 2: Projecto de Contratualização de Clientes
Introdução
Definição de Objectivos
Proposta de Execução
Execução do Projecto
Resultados / Indicadores

## Slide 3: Projecto de Contratualização de Clientes
Introdução
1.1. A cidade de Ndalatando beneficiou da construção de uma nova rede de distribuição de água com 20,5 km na zona Periurbana
1.2. Foram construídos
6.500 novas ligações
domiciliárias, distribuídas
por 9 zonas geográficas
(Zonas 11, 12, 13, 14, 16, 18,
20, 21, 22)

## Slide 4: Projecto de Contratualização de Clientes
Introdução
1.3. Verificava-se a necessidade de validação do levantamento cadastral inicial da zona urbana (Fase 1) e inserção das instalações cadastradas no Sistema de Georreferenciação (QGIS)
Rede Urbana Fase 1

## Slide 5: Projecto de Contratualização de Clientes
2. Definição de Objectivos
Clarificando:
Clientes da EASCN em Março/18 = 1.906
Potencial de clientes (Urbano + Periurbano) = 7.000
60% de contratos realizados no final do projecto = 4.200
Nas instalações não aderentes => retirada do equipamento e tamponamento = 2.800
Marcação de todas as instalações da Zona Urbana Fase 1 = 2.000

## Slide 6: Projecto de Contratualização de Clientes
3. Proposta de Execução
3.1. Numeração e georreferenciação das instalações
3.1.1. Preparação de trabalho da marcação de número de instalações na Zona Urbana – Fase 1
3.1.2. Execução da marcação dos pontos de entrega de água na Zona Urbana – Fase 1
3.1.3. Georreferenciação (marcação no mapa, introdução no QGIS)
(continua)

## Slide 7: Projecto de Contratualização de Clientes
3. Proposta de Execução (continuação)
3.2. Operação comercial porta a porta (PaP)
3.2.1. Envolvimento das autoridades tradicionais locais
3.2.2. Sessões de esclarecimento à população
3.2.3. Preparação do trabalho de abordagem comercial
3.2.4. Abordagem comercial
3.2.5. Tratamento da informação em back office
(continua)

## Slide 8: Projecto de Contratualização de Clientes
3. Proposta de Execução (continuação)
3.2. Operação comercial porta a porta (PaP)
3.2.6. Acção de interrupção de abastecimento
Resumo da Abordagem comercial
(continua)

## Slide 9: Projecto de Contratualização de Clientes
3. Proposta de Execução (continuação)
3.3. Organização dos Recursos Humanos
Organograma

## Slide 10: Projecto de Contratualização de Clientes
3. Proposta de Execução (continuação)
3.4. Meios Materiais
Material para tamponamento de ligações domiciliárias não aderentes ao SAA
Conjunto de Ferramentas necessárias para tamponamento de ligações domiciliárias não aderentes ao SAA
Estrutura para armazenamento dos contadores e acessórios das ligações domiciliárias não aderentes ao SAA a instalar junto ao R1
Aquisição de Moldes para a Pintura
Instalação de Rede Informática
Material para pintura
Aquisição de Conjunto de Toners para Impressão (continua)

## Slide 11: Projecto de Contratualização de Clientes
3. Proposta de Execução (continuação)
3.4. Meios Materiais
Custo de combustível para viaturas
Meios de Transporte das equipas da EASCN
Manutenção das viaturas da EASCN
Custo de comunicação do Projecto
Papel A4 e A3
Outros Materiais de Escritório e de Uso do Pessoal no projecto

## Slide 12: Projecto de Contratualização de Clientes
4. Execução do Projecto
4.1. Rede PERIURBANA trabalhada no Projecto
Abordagem Comercial de Potenciais Clientes para contratualizarem o serviço de abastecimento de água disponível

## Slide 13: Projecto de Contratualização de Clientes
4. Execução do Projecto
4.1. Rede PERIURBANA trabalhada no Projecto (continuação)
Exemplo de zona abordada comercialmente
ZONA 11
Observemos aqui com mais detalhe

## Slide 14: Projecto de Contratualização de Clientes
4. Execução do Projecto
4.1. Rede PERIURBANA trabalhada no Projecto (continuação)
Exemplo de zona abordada
ZONA 11
E agora, observemos aqui ainda com mais detalhe

## Slide 15: Projecto de Contratualização de Clientes
4. Execução do Projecto
4.1. Rede de PERIURBANA trabalhada no Projecto (continuação)
Exemplo de zona abordada
ZONA 11
Cliente da Instalação n.º 249 da Zona 11 – código de instalação 11.0249
Nó 56, com válvula de corte da árvore de ramais

## Slide 16: Projecto de Contratualização de Clientes
4. Execução do Projecto
4.1. Rede de PERIURBANA trabalhada no Projecto (continuação)
Cada cliente é abordado comercialmente e, caso concorde, é realizado um contrato provisório de abastecimento de água.
Passa a ser tratado como cliente e facturado mensalmente.
Procede-se à abertura do abastecimento domiciliário.
Torna-se cliente definitivo quando proceder ao pagamento do contrato

## Slide 17: Projecto de Contratualização de Clientes
4. Execução do Projecto
4.2. Numeração e georreferenciação das instalações
Visão Geral da
Rede de AA
Z. Urbana

## Slide 18: Projecto de Contratualização de Clientes
4. Execução do Projecto
4.2.1. Pontos de Entrega de Água COM Identificação Prévia, i.e.,
previamente
Cadastrados
(continua)

## Slide 19: Projecto de Contratualização de Clientes
4. Execução do Projecto
4.2.1. Pontos de Entrega de Água COM Identificação Prévia, i.e., previamente Cadastrados (Continuação)

## Slide 20: Projecto de Contratualização de Clientes
4. Execução do Projecto
4.2.2. Pontos de Entrega de Água SEM Identificação Prévia, i.e., não haviam sido inicialmente Cadastrados (continua)

## Slide 21: Projecto de Contratualização de Clientes
4. Execução do Projecto
4.2.2. Pontos de Entrega de Água SEM Identificação Prévia, i.e., não haviam sido inicialmente Cadastrados (continuação)

## Slide 22: Projecto de Contratualização de Clientes
4. Execução do Projecto
4.2.3. Potenciais Pontos de Entrega de Água, i.e., instalações que não possuem ramal domiciliário instalado (continua)

## Slide 23: Projecto de Contratualização de Clientes
4. Execução do Projecto
4.2.3. Potenciais Pontos de Entrega de Água, i.e., instalações que não possuem ramal domiciliário instalado (continuação)

## Slide 24: Projecto de Contratualização de Clientes
4. Execução do Projecto
4.2.4. Todos Pontos de Entrega de Água (continua)

## Slide 25: Projecto de Contratualização de Clientes
4. Execução do Projecto
4.2.4. Todos Pontos de Entrega de Água (continuação)

## Slide 26: Projecto de Contratualização de Clientes
5. Resultados / Indicadores

## Slide 27: Projecto de Contratualização de Clientes
5. Resultados / Indicadores
Pendente crescimento de clientes
Antes proj. contratualização
Mês 1 e 2 proj. contratual.
Mês 3 proj. contratual.
Mês 4 proj. contratual.
Estado de maturidade das equipas do projecto

## Slide 28: Projecto de Contratualização de Clientes
5. Resultados / Indicadores
No período do projecto, verificou-se o crescimento da receitas em 6 vezes, devido:
Crescimento de clientes;
Actualização do tarifário (Julho/18)

## Slide 29: Projecto de Contratualização de Clientes
6. Novo Plano tarifário de Água Potável (nota adicional)
A EASCN implementou o novo Plano Tarifário de Água Potável a partir dos serviços prestados em Julho/18 (Facturas distribuídas em Agosto/18).
Verificou-se o acréscimo de 78% na tarifa média de água vendida

## Slide 30
Edifício situado entre as ruas do Golungo Alto nº230 e a do Quibaxe nº379, r/c Direito – N´Dalatando
MUITO OBRIGADO